BỘ Y TẾ

VIỆN Y HỌC BIỂN

____________

THUYẾT MINH VÀ DỰ TOÁN

CHI TIẾT ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ  CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2026

Hải Phòng, năm 2025

MỤC LỤC

CÁC TỪ VIẾT TẮT	1

PHẦN 1: CÁC THÔNG TIN CHUNG	2

1.	Căn cứ pháp lý	2

2.	Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.	3

3.	Địa điểm thực hiện:	3

Viện Y học biển.	3

4.	Thời gian thực hiện:	3

Năm 2026.	3

5.	Tổng dự toán:	3

1.540.000.000 đồng	3

6.	Dự kiến hiệu quả đạt được	3

PHẦN 2: SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN	5

1.	Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin	5

1.1.	Hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin	5

1.2.	Hệ thống phần mềm quản lý khám chữa bệnh	6

1.3.	Đánh giá hiện trạng	6

2.	Mục tiêu, quy mô, yêu cầu, nhu cầu, sự cần thiết thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số	7

PHẦN 3: THUYẾT MINH SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN, GIẢI PHÁP KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT	9

1.	Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng	9

2.	Phân tích phương án lựa chọn thiết bị chuyển mạch	10

2.1.	Phân tích lựa chọn thiết bị chuyển mạch	10

2.2.	Phương án lựa chọn thiết bị chuyển mạch	11

3.	Phân tích phương án lựa chọn công nghệ tường lửa	12

3.1.	Phân tích công nghệ tường lửa	12

3.2.	Phương án lựa chọn công nghệ tường lửa	14

4.	Thuyết minh, miêu tả yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm quản lý bệnh viện……………………………………………………………………………..15

4.1.	Yêu cầu về kiến trúc, công nghệ, cơ sở dữ liệu	15

4.2.	Yêu cầu về an toàn thông tin	15

4.3.	Yêu cầu về giao diện chương trình	18

4.4.	Yêu cầu khác	19

PHẦN 4. DỰ TOÁN CHI TIẾT	20

1.	Cơ sở lập dự toán chi tiết	20

2.	Dự toán chi tiết	21

PHẦN 5: DỰ KIẾN CÁC MỐC THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN	23

PHẦN 6: PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN, ĐƯA VÀO VẬN HÀNH, KHAI THÁC	23

1.	Tổ chức quản lý dự án	23

2.	Trách nhiệm của đơn vị nhà thầu	23

3.	Phương án vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống	24

PHẦN 7: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ	24

CÁC TỪ VIẾT TẮT

| TT | Từ viết tắt | Nghĩa đầy đủ |
| --- | --- | --- |
|  | CNTT | Công nghệ thông tin |
|  | HT | Hệ thống |
|  | BYT | Bộ Y tế |
|  | CĐHA | Chẩn đoán hình ảnh |
|  | EMR | Bệnh án điện tử |

# PHẦN 1: CÁC THÔNG TIN CHUNG

## Căn cứ pháp lý

- Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

- Luật An ninh mạng ngày ngày 12 tháng 6 năm 2018;

- Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

- Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

- Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng;

- Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp;

- Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

- Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

- Quyết định số 1928/QĐ-BYT ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1;

- Quyết định số 1046/QĐ-BYT ngày 23/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của Bộ Y tế;

- Quyết định số 1181/QĐ-BYT ngày 08/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế giai đoạn 2024-2025;

- Căn cứ nhu cầu cấp thiết phục vụ các nhiệm vụ của Viện Y học biển.

## Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

- Tên dự án: Nâng cấp hệ thống hạ tầng mạng, trang thiết bị CNTT và thuê phần mềm quản lý bệnh viện nhằm triển khai bệnh án điện tử tại Viện Y học biển.

## Địa điểm thực hiện: Viện Y học biển.

## Thời gian thực hiện: Năm 2026.

## Tổng dự toán: 1.540.000.000 đồng

## Dự kiến hiệu quả đạt được

- Dự án nâng cấp hệ thống hạ tầng mạng, trang thiết bị CNTT và thuê phần mềm quản lý bệnh viện phục vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạt động khám chữa bệnh của Viện. Đồng thời phát triển hệ thống công nghệ thông tin thống nhất, hiện đại để phát triển Viện toàn diện, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tình hình mới.

- Nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của VC, NLĐ, giúp cho VC, NLĐ, làm chủ được phương tiện lao động tiên tiến, hiện đại.

- Lợi ích đối với người bệnh: tạo được sự tin cậy cho bệnh nhân khi điều trị tại Viện thông qua việc lưu trữ tất cả thông tin tiền sử của bệnh nhân khi đã đến điều trị tại Viện.

- Giúp cho Ban Lãnh đạo Viện quản lý được tổng thể các hoạt động.

- Hệ thống thông tin hoạt động xuyên suốt trong toàn Viện, việc quản trị cơ sở dữ liệu tập trung tạo tính nhất quán, đồng bộ dữ liệu. Giúp thông tin trao đổi giữa các khoa/phòng được truyền tải nhanh chóng, chính xác.

- Tiến tới thực hiện việc quản lý bệnh án điện tử, hội chẩn từ xa với các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương.

- Tiện ích cho cơ quan chủ quản (Bộ Y tế): theo dõi nắm bắt được thông tin kịp thời, chính xác, tiện cho công tác kiểm tra giám sát được thuận lợi.

- Đánh giá được độ hài lòng của người bệnh, thuận tiện cho bệnh nhân trong việc đăng ký khám, chữa bệnh.

- Tiết kiệm kinh phí.

# PHẦN 2: SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN

## Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin

Căn cứ quy định tại Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về Ban hành Bộ tiêu chí về ứng dụng Công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Viện Y học biển đạt mức 02 về ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể:

- Nhóm tiêu chí hạ tầng: mức 2

- Nhóm tiêu chí phần mềm quản lý điều hành: mức nâng cao

- Nhóm tiêu chí hệ thống thông tin bệnh viện (HIS): mức 5

- Nhóm tiêu chí hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS): mức nâng cao

- Nhóm tiêu chí hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS): mức cơ bản

- Nhóm tiêu chí phi chức năng: mức cơ bản

- Nhóm tiêu chí bảo mật và an toàn thông tin: mức cơ bản

- Bệnh án điện tử (EMR): mức cơ bản

### Hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin

- Hệ thống mạng LAN cáp quang kết nối giữa các tầng, đảm bảo tốc độ 1Gpbs.

- Số lượng máy tính: trên 185 bộ/271 cán bộ. Toàn bộ các máy tính đều có kết nối mạng LAN, mạng Internet và kết nối phần mềm quản lý Viện.

- Tổng số máy chủ: 04, được cài đặt Windows Server có bản quyền, phần mềm diệt virus mặc định theo máy. Trong đó 03 máy chủ HIS-LIS-PACS, 01 máy chủ backup dữ liệu NAS, cấu hình:

- Server HP ProLiant DL320e Gen8: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 V2 @ 3.40GHz (8 CPUs); 32GB RAM; 3x1TB 7200RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5 (Raid 5).

- Server HP ProLiant DL380 Gen9: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @  2.20GHz (20 CPUs); 64GB RAM; 3x600GB 10000RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5 (Raid 5).

- Server Dell PowerEdge R540: Intel(R) Xeon(R) Silver 4210 CPU @ 2.20GHz (20 CPUs); 256GB RAM; 5x600GB 7200RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5 (Raid 5).

- Server NAS Synology RS2418+: INTEL Atom C3538 @ 2.1 GHz (4 cores); 4GB RAM;

- Máy tính, máy in, máy quét mã vạch,..: trên 185 máy trạm phân bố tại các phòng chức năng, các khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

### Hệ thống phần mềm quản lý khám chữa bệnh

Viện đã triển khai thuê phần mềm quản lý bệnh viện với các module phần mềm theo quy định tại Thông tư 46, Thông tư 54, gồm các hạng mục chính như sau:

| STT | Hạng mục | Mục tiêu đạt được |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm quản lý điều hành | Đạt mức nâng cao |
| 2 | Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) | Đạt mức 5 |
| 3 | Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS) | Đạt mức nâng cao |
| 4 | Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS) | Đạt mức cơ bản |
| 5 | Hệ thống bệnh án điện tử (EMR) | Đạt mức cơ bản |

### Đánh giá hiện trạng

- Ưu điểm

- Hiện đã có phòng máy chủ để phục vụ hệ thống Công nghệ thông tin

- Đã sử dụng cáp quang kết nối các phân khu về trung tâm.

- Đã có hệ thống máy chủ để phục vụ các ứng dụng.

- Các thiết bị CNTT đã được bảo vệ bằng thiết bị UPS.

- Hạn chế

- Hệ thống hạ tầng CNTT chưa đồng bộ, thiếu nhiều hệ thống, thiết bị phục vụ cho việc triển khai bệnh án điện tử như: máy chủ; hệ thống sao lưu, lưu trữ; hệ thống bảo mật, tường lửa; phòng server chưa đạt tiêu chuẩn; hệ thống máy lấy số, màn hình hiển thị lấy số còn chưa đầy đủ…

- Tất cả các thiết bị trong hệ thống đều chưa có dự phòng.

- Hệ thống mạng chưa phân cấp, không thể chia VLAN để quản lý và tối ưu hóa luồng dữ liệu.

- Hệ thống CNTT chưa có giải pháp đảm bảo an ninh bảo mật đầy đủ.

- Hệ thống máy chủ chưa được sao lưu dự phòng.

- Đánh giá tổng quan ứng dụng công nghệ thông tại Viện hiện nay

Hạ tầng công nghệ thông tin của Viện Y học biển đã được Lãnh đạo Viện quan tâm đầu tư, hiện nay đã đáp ứng cơ bản hoạt động. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên hạ tầng được đầu tư còn thiếu đồng bộ và bài bản gây khó khăn cho việc vận hành các phần mềm ứng dụng vào những thời gian cao điểm đòi hỏi truyền tải lượng dữ liệu lớn, ảnh hưởng nhiều đến việc vận hành các phần mềm, đòi hỏi cần nâng cấp và hoàn thiện.

Đánh giá tổng quan tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Viện, có thể thấy Viện chưa hoàn toàn chuyển đổi số đầy đủ trong hoạt động quản lý, khám chữa bệnh hằng ngày nên còn tồn tại nhiều hạn chế bất cập như:

- Chưa liên thông, kết nối thông tin hình ảnh với thông tin bệnh án điện tử.

- Chưa có bệnh án điện tử, quản lý hồ sơ điện tử nên phải lưu trữ hồ sơ giấy tốn kém không gian, thời gian và công sức quản lý.

- Do dữ liệu ảnh phải lưu trên máy chụp nên không lưu được nhiều người bệnh và gặp nhiều bất tiện trong việc tra cứu các người bệnh đã chụp trước đó. Nếu Viện muốn lưu trữ lại dữ liệu này buộc phải sử dụng các phương pháp khác như in đĩa CD, hoặc copy ra thiết bị lưu trữ khác. Điều này không an toàn cho dữ liệu.

Cần ứng dụng bệnh án điện tử để hoàn thành số hóa toàn bộ dữ liệu phục vụ khám bệnh, chữa bệnh qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

- Chưa có hệ thống wifi đủ tốt để truyền tài dữ liệu trong Viện.

- Chưa có hệ thống tường lửa và phần mềm virus chuyên dụng ngăn chặn xâm nhập vào tài nguyên của Viện.

- Chưa có hệ thống giám sát mạng nội bộ Viện.

Để đáp ứng được như cầu triển khai đồng bộ hệ thống các phần mềm ứng dụng quản lý hoạt động khám, chữa bệnh của Viện cần phải nâng cấp hạ tầng tổng thể. Ngoài ra, vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin là rất cấp thiết nên cần phải đầu tư thêm các thiết bị tường lửa, bộ lưu trữ, backup đảm bảo đánh chặn các nguy cơ tấn công từ ngoài vào và triển khai bổ sung các giải pháp sao lưu dự phòng.

## Mục tiêu, quy mô, yêu cầu, nhu cầu, sự cần thiết thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Viện là khám chữa bệnh cho nhân dân và lao động vùng biển, đảo, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực y học biển. Hoạt động khám chữa bệnh ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Viện ngày càng áp dụng nhiều những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị ở nhiều chuyên ngành như nội soi, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là các kỹ thuật đặc biệt như: y học dưới nước và oxy cao áp, ...

Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, Viện đã tập trung cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính làm giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. Cùng với các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đào tạo… Viện còn thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến về chuyên môn y học biển, xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và lao động vùng biển, đảo. Với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện chiến lược chăm sóc sức khỏe của nhân dân đòi hỏi các nhà quản lý phải có một hệ thống thông tin phục vụ nhu cầu quản lý một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, để có những quyết định thích hợp kịp thời. Vì vậy, để thực hiện được các mục tiêu trên nhu cầu phát triển ứng dụng CNTT của Viện là rất cần thiết.

Hạ tầng CNTT và phần mềm đang vận hành tại Viện đã được đầu tư từ năm 2010 và được nâng cấp, sửa chữa trong quá trình hoạt động, hiện nay không còn đáp ứng đủ nhu cầu của Viện, do vậy cần thiết phải nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin như: hệ thống máy chủ, máy trạm, hệ thống mạng LAN và các phần mềm ứng dụng.

Bên cạnh đó, vấn đề an toàn, an ninh thông tin và sao lưu dự phòng trong hệ thống mạng của đơn vị là vấn đề cấp thiết, để đảm bảo đánh chặn các nguy cơ tấn công mạng từ bên ngoài và đảm bảo sao lưu, phục hồi dữ liệu khi có sự cố. Do vậy, Viện đề xuất ngoài việc nâng cấp các máy chủ, thiết bị mạng thì sẽ được đầu tư thêm các thiết bị tường lửa, ảo hóa, sao lưu dự phòng.

Việc đầu tư mua sắm và triển khai nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại Viện Y học biển sẽ làm nền tảng cơ sở cho việc triển khai bệnh án điện tử và xây dựng mô hình Viện thông minh, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Viện là vô cùng cần thiết.

# PHẦN 3: THUYẾT MINH SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN, GIẢI PHÁP KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

      - Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng

- Quyết định 2035/QĐ-BYT ngày 12/6/2013 của Bộ Y tế về việc công bố danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế.

- Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 17/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, bao gồm:

| TT | Loại tiêu chuẩn | Ký hiệu tiêu chuẩn | Tên đầy đủ của tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn về kết nối |  |  |
| 1.1 | Dịch vụ tên miền | DNS | Domain Name System |
| 1.2 | Giao vận mạng có kết nối | TCP | Transmission Control Protocol |
| 1.3 | Giao vận mạng không kết nối | UDP | User Datagram Protocol |
| 1.4 | Liên mạng LAN/WAN | IPv4 | Internet Protocol version 4 |
|  |  | IPv6 | Internet Protocol version 6 |
| 1.5 | Dịch vụ Web dạng SOAP | SOAP v1.2 | Simple Object Access Protocol version 1.2 |
| 1.6 | Dịch vụ đồng bộ thời gian | NTPv3 | Network Time Protocol version 3 |
| 2 | Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu |  |  |
| 2.1 | Ngôn ngữ định dạng văn bản | XML v1.0 (5th Edition) | Extensible Markup Language version 1.0 (5th Edition) |
| 2.2 | Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử | ISO/TS 15000:2014 | Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML) |
| 2.3 | Định nghĩa các lược đồ trong tài liệu XML | XML Schema V1.1 | XML Schema version 1.1 |
| 2.4 | Biến đổi dữ liệu | XSL | Extensible Stylesheet Language |
| 2.5 | Trình diễn bộ kí tự | UTF-8 | 8-bit Universal Character Set (UES)/Unicode Transformation Format |

      - Phân tích phương án lựa chọn thiết bị chuyển mạch

### Phân tích lựa chọn thiết bị chuyển mạch

Các thiết bị chuyển mạch:

Được sử dụng để kết nối nhiều thiết bị trên cùng một mạng lưới bên trong khuôn viên Viện. Thiết bị chuyển mạch có thể kết nối các máy tính, máy in và thiết bị khác, tạo thành một mạng của các tài nguyên dùng chung. Thiết bị chuyển mạch có thể đóng vai trò của một bộ điều khiển, cho phép các thiết bị khác nhau chia sẻ thông tin và "trò chuyện" với nhau. Thông qua chia sẻ thông tin và phân bổ tài nguyên, các thiết bị chuyển mạch giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

Công nghệ chuyển mạch:

Chuyển mạch (Switching) là công nghệ chuyển mạch căn bản trong các mạng LAN, cung cấp cho các máy chủ và các trạm làm việc đường truyền riêng biệt tốc độ 100Mbps với Fast Ethernet, 1Gbps với Gigabit Ethernet và 10Gbps với 10 Gigabit Ethernet chứ không phải đường truyền chia sẻ như mạng Ethernet với các Hub thông thường. Những ưu điểm của công nghệ Switching:

- Nâng cao hiệu năng của toàn mạng.

- Tăng cường và ổn định băng thông cho từng đường truyền, từng trạm làm việc trên mạng.

- Cung cấp các đường truyền có tốc độ dành riêng cho từng người sử dụng mạng khác nhau.

- Có khả năng phân bổ các tốc độ mạng trên các phân đoạn mạng khác nhau tuỳ theo mức độ yêu cầu về tốc độ của các bộ phận, người dùng khác nhau.

- Thực hiện được các chính sách về an ninh, quản trị người sử dụng và phân cấp sử dụng tài nguyên trên mạng.

Công nghệ Fast Ethernet, Gigabit Ethernet và 10 Gigabit Ethernet:

Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet là các chuẩn Ethernet cung cấp kết nối tốc độ tương ứng 100Mbps, 1000Mbps và 10 Gbps. Chúng sử dụng cùng khuôn dạng khung Ethernet và cùng công nghệ Media Access Control như tất cả các công nghệ Ethernet 802.3 khác. Chúng cũng sử dụng cùng công nghệ Ethernet Full-duplex 802.3 và điều khiển luồng 802.3. Cũng giống như thế hệ trước của nó là Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet và 10 Gigabit Ethernet là một công nghệ lớp vật lý và lớp Media Access Control MAC, xác định lớp 2, lớp liên kết dữ liệu của mẫu giao thức OSI.

Fast Ethernet thường được dùng để kết nối các máy trạm trong khi Gigabit Ethernet thường được dùng để tạo ra các đường trục tốc độ cao cho mạng LAN trước đây, hoặc kết nối các máy chủ vào hệ thống mạng. 10 Gigabit Ethernet thay thế Gigabit Ethernet để tạo ra các các đường trục tốc độ rất cao trong các mạng LAN và Data Center hiện nay.

Công nghệ định tuyến các VLAN:

Công nghệ VLAN như trên dùng để phân tách mạng LAN ở tầng 2 của mô hình 7 tầng OSI, do vậy các mạng LAN được phân chia đó sẽ chỉ làm việc với nhau tại tầng 3 qua các thiết bị có chức năng định tuyến (Router hoặc Multilayer Switch). Tính năng VLANs kết hợp với các Switch L3 (hoặc Router) có khả năng định tuyến sẽ thích hợp cho việc phân chia và quản lý mạng. Lúc đó mỗi VLAN có thể được gán một địa chỉ IP và có thể định tuyến giữa các VLAN  tạo ra các VLAN Trunk. Để kết nối được các cổng thuộc VLANs khác nhau thì phải dùng công nghệ Routing giữa các VLANs (Inter-VLANs routing) và khi đó mỗi VLANs được coi như một Ethernet Segment.

Công nghệ POE:

Power over Ethernet (POE) là một khả năng mà tạo điều kiện cung cấp năng lượng (nguồn điện) cho các thiết bị (như một điện thoại IP, IP camera quan sát, hay Wireless Access Point) qua cáp tương tự như lưu lượng truy cập dữ liệu. Thông thường thiết bị chuyển mạch cung cấp năng lượng theo một vài tiêu chuẩn – IEEE 802.3af cung cấp năng lượng lên đến 15.4 Watts.

### Phương án lựa chọn thiết bị chuyển mạch

Đối với các thiết bị chuyển mạch (switch) trong hệ thống mạng được đầu tư như sau:

Chuyển mạch trung tâm (lớp 3) cho các các thiết bị chuyển mạch trung tâm (Core switch): cung cấp khả năng xử lý định tuyến cho các ứng dụng của các dịch vụ trên mạng, cung cấp các tính năng tối ưu về an ninh dữ liệu, điều khiển luồng thông tin diện rộng (broadcast), khả năng phân cấp lớp mạng (VLAN, Trunking), các chính sách chất lượng dịch vụ trên mạng đến người dùng (QoS), DHCP… Thiết bị chuyển mạch lớp 3 kết nối đến switch phân phối qua cổng UpLink tốc độ 1Gbps hay qua các module quang 1Gbps hoặc 10Gbps.

Chuyển mạch mạch phân phối (lớp 2): là switch phân phối cung cấp các chức năng chuyển tải dữ liệu tốc độ cao trong hệ thống các thiết bị chuyển mạch lớp 2, kết nối đến máy chủ, camera, Access Point, các switch truy cập đặt ở các phòng/khoa. Thiết bị chuyển mạch có sử dụng cổng POE.

Thông số kỹ thuật và số lượng đề xuất mua thiết bị chuyển mạch trung tâm (core switch):

| TT | Thiết bị | Thông số kỹ thuật | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị chuyển mạch lõi (Core Switch) | - Số cổng: 24-port 1G copper - Băng thông stack: 480Gbps - Số lượng Pv4 routes hỗ trợ: 32,000 - Jumbo frames: 9198 bytes - Hiệu năng Switching capacity: 208 Gbps - Tốc độ Forwarding rate: 154.76 Mpps - Hỗ trợ các tính năng: static, RIPv1, RIPv2 - Bảo hành: 1 năm | 2 |

      - Phân tích phương án lựa chọn công nghệ tường lửa

### Phân tích công nghệ tường lửa

Firewall (tường lửa) là giải pháp sử dụng để phân đoạn mạng thành các thành phần khác nhau với các mức độ yêu cầu bảo vệ khác nhau. Căn cứ vào các mức độ yêu cầu đó, hệ thống firewall sẽ thiết lập chính sách an ninh kiểm soát truy cập, các thông tin qua lại giữa các thành phần.

Các sản phẩm firewall trên thị trường: firewall mềm (software firewall), firewall cứng (Appliance firewall), firewall tích hợp (Integrated firewalls).

+ Firewall mềm: là những firewall được cài đặt trên một hệ điều hành. Firewall mềm bao gồm các sản phẩm như Microsoft ISA server, Linux’s IP tables … Firewall mềm thường đảm nhận nhiều vai trò hơn firewall cứng, nó có thể đóng vai trò như một DNS server hay một DHCP server.

Ưu điểm nổi trội của firewall mềm là việc thay đổi và nâng cấp thiết bị phần cứng là tương đối dễ dàng và nhanh chóng.

Nhược điểm của firewall mềm là nó được cài đặt trên một hệ điều hành và do đó khả năng có lỗ hổng trên hệ điều hành này là có thể xảy ra. Khi lỗ hổng được phát hiện và được cập nhật bản vá lỗi, rất có thể sau khi cập nhật bản vá lỗi cho hệ điều hành thì firewall không hoạt động bình thường như trước, do đó cần tiến hành cập nhật bản vá cho firewall từ nhà cung cấp sản phẩm firewall. Ngoài ra, do hệ điều hành mà firewall mềm chạy trên nó không được thiết kế tối ưu cho firewall nên firewall mềm có hiệu suất thấp hơn firewall cứng.

+ Firewall cứng: là những firewall được tích hợp sẵn trên các phần cứng chuyên dụng, thiết kế dành riêng cho firewall. Các sản phẩm firewall cứng đáng chú ý như Cisco ASA, NetScreen firewall, SonicWall Appliances, Checkpoint firewall…

Ưu điểm: Trong nhiều trường hợp firewall cứng cung cấp hiệu suất tốt hơn so firewall mềm vì hệ điều hành của firewall cứng được thiết kế để tối ưu cho firewall; Lợi ích điển hình khi sử dụng firewall cứng là hiệu suất tổng thể tốt hơn firewall mềm, tính bảo mật được nâng cao, tổng chi phí thấp hơn so với firewall mềm.

Nhược điểm: Firewall cứng không được linh hoạt như firewall mềm (không thể thêm chức năng, thêm các quy tắc như trên firewall mềm); Hạn chế của firewall cứng là khả năng tích hợp thêm các chức năng bổ sung khó khăn hơn firewall mềm, chẳng hạn như chức năng kiểm soát thư rác đối với firewall mềm chỉ cần cài đặt chức năng này như một ứng dụng còn đối với firewall cứng phải có thiết bị phần cứng hỗ trợ cho chức năng này.

+ Firewall tích hợp: là những firewall – ngoài chức năng cơ bản của firewall thì nó còn đảm nhận các chức năng khác như VPN, phát hiện phòng chống xâm nhập, lọc thư rác, phòng chống virus....

Ưu điểm: Lợi ích của việc dùng firewall tích hợp là đơn giản hóa thiết kế mạng bằng cách giảm lượng thiết bị mạng cũng như giảm chi phí quản lý, giảm gánh nặng cho các chuyên viên quản trị, ngoài ra nó còn tiết kiệm chi phí hơn so với việc dùng nhiều thiết bị cho nhiều mục đích khác nhau.

Nhược điểm: Việc tích hợp nhiều chức năng trên cùng một thiết bị dẫn đến khó khăn trong khắc phục sự cố vì tính phức tạp của hệ thống khi tích hợp.

Các công nghệ firewall: Dựa vào công nghệ sử dụng trong firewall người ta chia firewall thành các loại như sau:

Packet filters: Là thiết bị được thiết kế để lọc gói tin dựa trên những đặc điểm đơn giản của gói tin. Packet filters tiêu biểu cho dạng statless vì nó không giữ bảng trạng thái các kết nối và không kiểm tra trạng thái các kết nối.

Circuit-level firewalls: Hoạt động tại lớp session của mô hình OSI, nó giám sát các gói tin “handshaking” đi qua firewall, gói tin được chỉnh sửa sao cho nó xuất phát từ circuit-level firewall, điều này giúp che dấu thông tin của mạng được bảo vệ.

Proxy firewalls: Hoạt động tại lớp ứng dụng của mô hình OSI, nó đóng vai trò như người trung gian giữa hai thiết bị đầu cuối. Khi người dùng truy cập dịch vụ ngoài internet, proxy đảm nhận việc yêu cầu thay cho client và nhận trả lời từ server trên internet và trả lời lại cho người dùng bên trong.

Stateful firewalls: Được kết hợp với các firewall khác như NAT firewall, circuit-level firewall, proxy firewall thành một hệ thống firewall, nó không những kiểm tra các đặc điểm của gói tin mà lưu giữ và kiểm tra trạng thái của các gói tin đi qua firewall.

Transparent firewall: Hoạt động ở layer 2 của mô hình OSI, nó hỗ trợ khả năng lọc các gói tin IP (bao gồm IP, TCP, UDP và ICMP). Transparent firewall thực chất chỉ là tính năng layer 2 brigde kết hợp với tính năng filter trên nền IP bằng cách sử dụng tính năng Context Based Access Control. Vì nó hoạt động ở layer 2 nên ta không cần cấu hình IP cũng như thay đổi IP của các thiết bị được nó bảo vệ.

Virtual firewalls: Bao gồm nhiều logical firewall hoạt động trên một thiết bị thật. Các firewall ảo có chức năng như một firewall thật, sử dụng các interface của firewall thật. Giải pháp này cho phép chỉ cần mua một thiết bị nhưng có thể triển khai được rất nhiều firewall cho rất nhiều vùng khác nhau.

### Phương án lựa chọn công nghệ tường lửa

Với mục đích sử dụng firewall để bảo vệ dữ liệu cho Viện, là nơi tiếp nhận, xử lý lượng dữ liệu lớn, cần tốc độ nhanh và ổn định thì thiết bị firewall tích hợp (firewall cứng có tích hợp nhiều tính năng) sử dụng công nghệ stateful firewalls kết hợp Virtual firewalls là lựa chọn hợp lý.

Thông số kỹ thuật và số lượng đề xuất mua:

| TT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị tường lửa (Firewall) | - Số cổng (Hardware Accelerated): 12 GE RJ45 - NGFW Throughput: 1.6 Gbps - IPS Throughput: 2.6 Gbps - Threat Protection Throughput: 1 Gbps - IPsec VPN Throughput (512 byte): 11.5 Gbps - New Sessions/Second (TCP): 56000 - Concurrent Sessions (TCP): 1.5 Million - Hỗ trợ cấu hình sẵn sàng cao: Active-Active, Active-Passive, Clustering - Bảo hành: 1 năm. | 2 |

      - Thuyết minh, miêu tả yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm quản lý bệnh viện

### Yêu cầu về kiến trúc, công nghệ, cơ sở dữ liệu

| TT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| 1 | Về kiến trúc hệ thống: - Hệ thống đảm bảo quản lý CSDL tập trung, thống nhất trên toàn viện. - Hệ thống được chia thành các module xử lý độc lập, chức năng được phân quyền mềm dẻo. - Khả năng mở rộng theo từng module hoặc toàn bộ hệ thống để đáp ứng việc mở rộng hệ thống linh hoạt khi có các yêu cầu thay đổi. |
| 2 | - Về công nghệ: Hệ thống phần mềm phải được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, vận hành trên môi trường tương thích với các hệ điều hành thông dụng. |
| 3 | Về cơ sở dữ liệu: - Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu có chế độ bảo mật cao, có khả năng lưu trữ với dung lượng lớn. - Hỗ trợ giao diện đồ họa người sử dụng (GUI) tương tác phía Client, dễ sử dụng, thân thiện với người dùng tuân thủ theo các chuẩn về truy cập thông tin. - Hệ thống chạy được trên nền tảng phần cứng ảo hóa, cloud. |

### Yêu cầu về an toàn thông tin

| TT | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| 1 | ATTT Cơ sở dữ liệu |
|  | 1. Cài đặt Hệ quản trị CSDL an toàn. - Hệ quản trị CSDL phải được cài đặt trên máy chủ đảm bảo yêu cầu theo mục ATTT máy chủ. - Phiên bản Hệ quản trị CSDL phải được cập nhật tất cả bản vá security mới nhất. 2. Gỡ bỏ/tắt các thành phần thừa, thành phần không sử dụng. - Xóa các tài khoản, các CSDL thừa, không sử dụng. - Tắt các hàm tương tác với tài nguyên hệ điều hành (hàm đọc, ghi file, thực thi câu lệnh hệ thống). 3. Thiết lập chính sách tài khoản. - Các ứng dụng không dùng tài khoản có quyền quản trị để kết nối đến CSDL. - Tất cả các tài khoản phải có mật khẩu. - Các tài khoản phải được đặt mật khẩu theo quy định: + Mật khẩu có độ dài tối thiểu 8 ký tự + Mật khẩu bao gồm: ký tự chữ, số và ký tự đặc biệt 4. Phân quyền an toàn. - Không dùng các tài khoản quản trị, nhóm quản trị của hệ điều hành: root, administrator, local system... để chạy dịch vụ CSDL. - Phân quyền chỉ cho phép tài khoản chạy dịch vụ CSDL được phép truy cập (tất cả các hành động tương tác đến các thư mục chứa file dữ liệu, file log của CSDL). - Với mỗi ứng dụng, có một tài khoản kết nối CSDL riêng và chỉ cấp quyền tối thiểu đảm bảo hoạt động của ứng dụng. Tài khoản này và mật khẩu được mã hóa với 1 key bằng thuật toán bí mật (thư viện thuật toán này đã được build thành lib với cơ chế làm rối mã nguồn để chống dịch ngược thuật toán) và lưu trong file cấu hình. Chỉ ứng dụng mới có key và thuật toán giải mã, lấy ra thông tin tài khoản để truy cập Database. 5. Cấu hình ghi log cho hệ quản trị CSDL. - Ghi log audit: cấu hình ghi log tất cả lần đăng nhập thành công và không thành công vào hệ quản trị CSDL. - Log lưu trữ trong 3 tháng, các log quan trọng lưu trữ sau 3 tháng sẽ được đẩy sang hệ thống lưu trữ tập trung để lưu trữ tối thiểu 6 tháng. 6. Cấu hình giới hạn truy cập. - Giới hạn chỉ được những IP cần thiết được kết nối đến CSDL 7. Triển khai các giải pháp ngăn chặn việc truy suất trái phép dữ liệu của hệ thống: - Mã hóa dữ liệu (Data Encryption) bao gồm cả dữ liệu lưu trữ và dữ liệu trao đổi trên đường truyền. - Phân loại và che giấu một phần hoặc toàn bộ dữ liệu nhạy cảm của hệ thống (Data Redaction and Masking sensitive Data). - Quản lý và ngăn chặn việc truy suất trái phép dữ liệu từ tất cả các tài khoản của người sử dụng đặc biệt là những tài khoản đặc quyền của hệ thống (Privileged User Controls). |
| 2 | Yêu cầu ATTT ứng dụng |
|  | 1. Phía giao diện người dùng: Chỉ hiển thị các thành phần giao diện, menu, chức năng,… tương ứng với quyền của người dùng. 2. Phía server: - Kiểm tra quyền thực hiện chức năng (phân quyền chức năng) của người dùng trong mỗi request: kiểm tra người dùng hiện tại có được phép thực hiện chức năng hay không, đảm bảo người dùng không thể truy cập hay thực hiện các chức năng không được phép. Ví dụ: người dùng bình thường không thể truy cập hay thực hiện các chức năng Quản lý hệ thống của đối tượng người dùng Quản trị viên. - Kiểm tra quyền tác động tới miền dữ liệu (phân quyền dữ liệu) trong mỗi request - chức năng, đảm bảo không cho phép người dùng truy cập (xem, sửa, xóa,…) các dữ liệu không được phép. Ví dụ: người dùng quản trị của đơn vị A không thể xem thông tin, sửa, xóa các cấu hình, thông tin người dùng,… của đơn vị B hay không thể thêm các dữ liệu vào đơn vị B. - Việc kiểm tra phân quyền phải dựa vào đối tượng được lưu tại server (ví dụ quyền người dùng lưu trong session trên server, hay trong CSDL), tránh trường hợp kiểm tra phân quyền người dùng bằng các giá trị gửi từ client (ví dụ gửi mã quyền - roleId hay quyền quản trị - isAdmin từ client và dùng các giá trị này để kiểm tra quyền). 3. Kiểm soát ngoại lệ và ghi log ứng dụng: - Xử lý các ngoại lệ bằng try-catch và trả về các thông báo lỗi chung đã custom, thông báo lỗi trả về không được chứa các thông tin nhạy cảm của người dùng, hệ thống. - Các thông tin lỗi, ngoại lệ này phải được log lại để phục vụ bảo trì, xác định nguyên nhân lỗi ứng dụng. File log phải được đặt tại thư mục an toàn ngoài thư mục ứng dụng. Không thực hiện ghi log các dữ liệu nhạy cảm (thông tin người dùng, sessionId,…). |

### Yêu cầu về giao diện chương trình

| TT | Nội dung Yêu cầu |
| --- | --- |
| 1 | Hệ thống sẽ cung cấp giao diện trực quan, thân thiện với người sử dụng và phù hợp đối với các nhóm người sử dụng khác nhau. |
| 2 | - Giao diện ứng dụng phải thân thiện với người sử dụng và dễ dùng. Hỗ trợ tối đa sử dụng các chức năng bằng bàn phím máy tính. - Các màn hình nhập và cập nhật dữ liệu về cơ bản phải thống nhất về các thao tác trên bàn phím cũng như về màu sắc, fonts chữ. - Các màn hình tra cứu điều kiện lọc báo cáo cũng phải thống nhất với nhau. - Các biểu tượng và phím nóng phải được thống nhất trong toàn bộ chương trình. |
| 3 | Các giao diện thiết kế một cách đơn giản nhưng hiệu quả cao về thao tác, giảm thiểu việc mở quá nhiều tab, hiển thị và xử lý hình ảnh nhanh, màu sắc không gây cảm giác nhàm chán cho người sử dụng và theo một chuẩn giao diện thống nhất. |
| 4 | - Hệ thống sẽ cho phép lưu trữ tất cả dữ liệu theo định dạng Unicode, chấp nhận tất cả các ký tự tiếng Việt có dấu. - Giao diện màn hình, các thông báo lỗi và trợ giúp là ngôn ngữ tiếng Việt theo chuẩn TCVN6909:2001 dựa trên bảng mã Unicode dựng sẵn (ISO 10646), với trợ giúp của các bộ gõ Unikey, Vietkey. - Giao diện chương trình dùng các Font chuẩn của hệ thống như Arial hay Times New Roman. Người dùng không phải cài thêm bất cứ font chữ nào. |
| 5 | Các chức năng phần mềm được xây dựng với một cơ chế thông báo lỗi thân thiện và rõ ràng. Thông báo lỗi phải được Việt hóa tối đa, giúp cho người sử dụng biết được lý do gây ra lỗi để tránh lặp lại các trường hợp tương tự. Hệ thống báo lỗi xác định rõ ràng đâu là lỗi do người sử dụng gây ra và đâu là lỗi do hệ thống phần mềm gây ra và chỉ ra hướng khắc phục. |
| 6 | Với các lỗi do phần mềm/hệ thống gây ra, phải thông báo cho người dùng biết nguyên nhân và phương pháp xử lý. Có các biện pháp tự động phục hồi trong các trường hợp xác định. Tất cả các lỗi loại này phải được ghi lại thành log phục vụ cho mục đích bảo trì phần mềm, hệ thống. |

### Yêu cầu khác

| TT | Yêu cầu |
| --- | --- |
| 1 | Tính tin cậy - Cho phép cấu hình ngưỡng kiểm soát được TPS của các Service. - Có cơ chế chống quá tải cho các queue, stack, hasmap, đáp ứng các yêu cầu: + Những yêu cầu quá thời gian timeout thì giải phóng; + + Reject những yêu cầu vượt quá khả năng tiếp nhận. |
| 2 | Khả năng chịu lỗi - Có xử lý timeout, lỗi khi giao tiếp giữa các hệ thống - Có giải pháp đảm bảo tài nguyên dùng chung không bị xung đột Connection: DB connection; FTP connection; File hander. |
| 3 | Khả năng phục hồi - Có khả năng khôi phục lại dịch vụ/dữ liệu khi bị lỗi: Có giải pháp retry theo yêu cầu nghiệp vụ trong các trường hợp: + Mất kết nối tới DB. + Mất kết nối tới các hệ thống bên ngoài (File System, …). |
| 4 | Tính khả chuyển - Khả năng tương thích: Ứng dụng hoạt động tốt trên các thế hệ của hệ điều hành windows hiện nay (tối thiểu Windows 7 hoặc cao hơn). - Khả năng cài đặt phần mềm: Có thể chuyển giao cho bên thứ ba cài đặt bằng các bước hướng dẫn. |
| 6 | Khả năng truy cập được tới các phần mềm của hãng thứ 3 - Quá trình xây dựng phát triển, và hoạt động của phần mềm cho phép truy cập tới các phần mềm, Framwork, Engine, Component, API của các hãng thứ 3 trong mô hình công nghệ lựa chọn. |
| 7 | Khả năng kết nối chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác - Hệ thống phải đáp ứng được yêu cầu tích hợp, kết nối và chia sẻ thông tin đối với các hệ thống thông tin hiện có của Bộ Y tế, Sở Y tế, cơ quan BHXH (nếu cần). |

# PHẦN 4. DỰ TOÁN CHI TIẾT

## Cơ sở lập dự toán chi tiết

- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Thông tư liên tịch số 142/2010/TTLT-BTC-BTTTT ngày 22/9/2010 của Bộ Tài chính – Bộ Thông tin và truyền thông Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin;

- Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/2/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

- Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/2/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/2/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

- Căn cứ pháp lý khác có liên quan.

## Dự toán chi tiết

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Giải pháp | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá dự toán trước VAT | Dự toán trước VAT | VAT | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị tường lửa (Firewall) | Chiếc | 2 | 120.000.000 | 240.000.000 | 24.000.000 | 264.000.000 |
|  | - Số cổng (Hardware Accelerated): 12 GE RJ45 - NGFW Throughput: 1.6 Gbps - IPS Throughput: 2.6 Gbps - Threat Protection Throughput: 1 Gbps - IPsec VPN Throughput (512 byte): 11.5 Gbps - New Sessions/Second (TCP): 56000 - Concurrent Sessions (TCP): 1.5 Million - Hỗ trợ cấu hình sẵn sàng cao: Active-Active, Active-Passive, Clustering - Bảo hành: 1 năm. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị chuyển mạch lõi (Core Switch) | Bộ | 2 | 100.000.000 | 200.000.000 | 20.000.000 | 220.000.000 |
|  | - Số cổng: 24-port 1G copper - Băng thông stack: 480Gbps - Số lượng Pv4 routes hỗ trợ: 32,000 - Jumbo frames: 9198 bytes - Hiệu năng Switching capacity: 208 Gbps - Tốc độ Forwarding rate: 154.76 Mpps - Hỗ trợ các tính năng: static, RIPv1, RIPv2 - Bảo hành: 1 năm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Phần mềm quản lý bệnh viện | Tháng | 12 | 88.000.000 | 1.056.000.000 | 0 | 1.056.000.000 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 1.496.000.000 | 44.000.000 | 1.540.000.000 |

# PHẦN 5: DỰ KIẾN CÁC MỐC THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

| TT | Nội dung công việc | Tiến độ thực hiện (Năm/Tháng) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Xây dựng đề cương và dự toán chi tiết |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trình thẩm định và phê duyệt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mua sắm, triển khai thiết bị phần cứng và phần mềm thương mại |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thử nghiệm hệ thống, nghiệm thu kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tổng kết nghiệm thu toàn bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PHẦN 6: PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN, ĐƯA VÀO VẬN HÀNH, KHAI THÁC

## Tổ chức quản lý dự án

- Chủ đầu tư: Viện Y học biển.

- Viện Y học biển trực tiếp điều hành các hoạt động của hoạt động “Nâng cấp hệ thống hạ tầng mạng, trang thiết bị CNTT và thuê phần mềm quản lý bệnh viện nhằm triển khai bệnh án điện tử tại Viện Y học biển”.

- Viện y học biển sẽ thành lập một nhóm cán bộ đầu mối chuyên trách để trực tiếp điều phối thực hiện hoạt động này, trong nhóm đầu mối sẽ có cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và các cán bộ tại các phòng, ban chuyên môn.

## Trách nhiệm của đơn vị nhà thầu

Thực hiện các công việc theo đúng tiến độ, yêu cầu nội dung và chất lượng đối với hạng mục được trúng thầu. Chấp hành theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan trong quá trình thực hiện phần việc theo hợp đồng đã ký.

## Phương án vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống

- Các sản phẩm sau khi nghiệm thu, bàn giao, sẽ được bảo hành trong thời gian theo thỏa thuận tại hợp đồng được ký giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu.

- Nhà thầu phải bảo hành miễn phí các thiết bị công nghệ thông tin được cung cấp trong hoạt động này tối thiểu 12 tháng tính từ thời điểm ký nghiệm thu. 	Trong thời gian bảo hành, nếu có lỗi xảy ra đối với các thiết bị nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật có mặt tại hiện trường hoặc hỗ trợ từ xa trong vòng 1 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu từ Chủ đầu tư.

- Sau khi hết thời gian bảo hành, Chủ đầu tư sẽ đàm phán và thống nhất với Nhà thầu để tiếp tục dịch vụ bảo trì hàng năm, chi phí bảo trì sẽ được viện bố trí từ ngân sách thường xuyên.

# PHẦN 7: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Để đạt được mục tiêu của hoạt động “Nâng cấp hệ thống hạ tầng mạng, trang thiết bị CNTT và thuê phần mềm quản lý bệnh viện nhằm triển khai bệnh án điện tử tại Viện Y học biển”, triển khai được hệ thống hạ tầng và phần mềm tại Viện, kính đề nghị Lãnh đạo các Vụ, Cục sớm tiến hành các thủ tục trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động.