Phụ lục

XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ SỐ ĐỂ ĐO LƯỜNG, THEO DÕI, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ (KPIs) QUY TRÌNH, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

| STT | Chỉ số dự kiến | Thông tin cần thu thập/ cách đo | Phân công xây dựng chỉ số để đo lường cụ thể của BNĐP | Lộ trình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nhóm chỉ số đánh giá về quy trình đầu tư |  |  |  |
| 1 | Giai đoạn chuẩn bị đầu tư |  |  |  |
| 1.1 | Bước chủ trương đầu tư |  |  |  |
|  | - Tỷ lệ dự án được phê duyệt CTĐT đúng thời hạn theo quy định | - Số dự án được phê duyệt CTĐT đúng thời hạn theo quy định/ tổng số dự án đề nghị quyết định CTĐT (Điều 11 NĐ 85) |  | Dự kiến Quý I/ 2026 đưa vào HTTT |
|  | - Tỷ lệ DA điều chỉnh CTĐT | - Số DA phải ĐCCTĐT/ tổng số DA đã phê duyệt CTĐT |  | Dự kiến Quý I/ 2026 đưa vào HTTT |
| 1.2 | Bước phê duyệt đầu tư |  |  |  |
|  | Tỷ lệ dự án được phê duyệt ĐT đúng thời hạn theo quy định | Số dự án được phê duyệt ĐT đúng thời hạn theo quy định/ tổng số dự án đề nghị quyết định CTĐT (DA có cấu phần XD quy định tại Điều 59 Luật XD; DA không có cấu phần XD theo quy định tại Điều 22 NĐ 85) |  | Dự kiến Quý I/ 2026 đưa vào HTTT |
|  | - Tỷ lệ DA điều chỉnh TMĐT | - Số DA điều chỉnh TMĐT/ tổng số DA đã phê duyệt ĐT |  | Dự kiến Quý I/ 2026 đưa vào HTTT |
| 2 | Thực hiện đầu tư |  |  |  |
|  | - Tỷ lệ DA khởi công mới | Số DA KCM/ tổng số DA mới theo danh mục phân bổ vốn |  | Dự kiến Quý I/ 2026 đưa vào HTTT |
|  | - Tỷ lệ DA triển khai đúng tiến độ thực hiện dự án theo quyết định phê duyệt dự án | Số DA đúng tiến độ/ tổng số DA |  | Dự kiến Quý I/ 2026 đưa vào HTTT |
|  | - Tỷ lệ DA giải ngân theo cơ quan chủ quản | Tỷ lệ giải ngân/ kế hoạch vốn năm được giao |  | Dự kiến Quý I/ 2026 đưa vào HTTT |
| II | Nhóm chỉ số về quy trình chất lượng dự án |  | - Dự án có cấu phần xây dựng đề nghị các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Công an, Quốc phòng xây dựng bộ chỉ số cụ thể để đo lường thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. - Dự án không có cấu phần xây dựng đề nghị các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ xây dựng bộ chỉ số cụ thể để đo lường thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. |  |
| III | Nhóm chỉ số về hiệu quả |  | Đề nghị các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số cụ thể để đo lường thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. |  |
| 1 | Tỷ lệ dự án hoàn thành đúng tiến độ mà không phải điều chỉnh tiến độ thực hiện. | Số dự án hoàn thành đúng tiến độ mà không phải điều chỉnh tiến độ thực hiện/ tổng dự án đã hoàn thành trong kỳ. |  |  |
| 2 | Tỷ lệ dự án hoàn thành. | Số lượng dự án hoàn thành/ tổng số dự án đang thực hiện. |  |  |